# Operação isolada ANEEL no Databricks

## Job alvo

O Job alvo é HandsOn_Beta_Bronze_Ingestao_Desenv, ID 660091075045497, usando ambiente Default e Serverless. A validação deve ocorrer exclusivamente por partial run da cadeia ANEEL.

## Tasks planejadas

| Ordem | Task | Tipo | Arquivo efetivo | Parâmetros | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02_baixar_arquivos_aneel | Python script | /Workspace/Users/fabiofumio@gmail.com/HandsOn_Beta/scripts/02_baixar_arquivos_portais ANEEL validado.py | ["--fontes", "ANEEL"] | Nenhuma |
| 2 | 03_ingestao_bronze_aneel | Python script | /Workspace/Users/fabiofumio@gmail.com/HandsOn_Beta/scripts/03_ingestao_bronze_aneel_validado.py | [] | 02_baixar_arquivos_aneel, condição All succeeded |

Os nomes/path acima são o contrato planejado e precisam ser conferidos visualmente antes de salvar. Se já houver task ANEEL existente, ela deve ser revisada e reutilizada ou substituída de forma controlada, sem criar duplicidade.

## Limites de execução

O partial run deve conter exatamente as duas tasks ANEEL. As tasks de dependências, ANEEL original, IBGE, ONS, CCEE e o Job completo devem permanecer fora da seleção. Não executar Run now geral.

## Validação pós-execução

Após o sucesso das duas tasks, consultar somente leitura no SQL Editor:

SHOW TABLES IN handson_beta.bronze_aneel

SELECT COUNT(*) AS total_linhas,

SUM(CASE WHEN elegivel_importacao = true THEN 1 ELSE 0 END) AS elegivel_extensao,

SUM(CASE WHEN selecionado_ingestao = true THEN 1 ELSE 0 END) AS selecionado_ingestao

FROM handson_beta.bronze_aneel.lista_arquivos_aneel

SELECT etapa, status, COUNT(*) AS linhas,

COUNT(DISTINCT nome_dataset) AS datasets,

COUNT(DISTINCT tabela_destino) AS tabelas,

COALESCE(SUM(quantidade_registros), 0) AS registros

FROM handson_beta.controle_global.controle_importacao

WHERE fonte = 'ANEEL' AND run_id = '<RUN_ID_DA_INGESTAO>'

GROUP BY etapa, status

ORDER BY etapa, status

Também validar a existência de handson_beta.bronze_aneel.dicionario_dados_aneel e sua quantidade de linhas. O resultado esperado é que os três CSV tabulares do dataset Bandeiras Tarifárias sejam processados e os PDFs de dicionário sejam apenas registrados como NAO_ELEGIVEL_EXTENSAO.

## Governança

A documentação e os scripts estão no commit local 0abd239 da branch desenv. O push remoto permanece condicionado à autorização de escrita do GitHub, que anteriormente retornou HTTP 403. O Job completo permanece bloqueado até a validação isolada e a regularização da sincronização.

## Evidência operacional — 2026-09-08

Os artefatos locais validados foram importados com sucesso no Git folder do Databricks por meio do pacote aneel_validado_upload.zip, gerando a pasta /Workspace/Users/fabiofumio@gmail.com/HandsOn_Beta/scripts/aneel_validado_upload. Foram confirmados visualmente os arquivos 02_baixar_arquivos_portais_aneel_validado.py e 03_ingestao_bronze_aneel_validado.py.

O Job HandsOn_Beta_Bronze_Ingestao_Desenv, ID 660091075045497, ainda não foi executado nesta etapa. A task existente 03_ingestao_bronze_aneel permanece apontando para o script original, e há uma task nova em rascunho chamada 02_baixar_arquivos_aneel; esta última foi aberta a partir do cartão Bronze e, portanto, recebeu indevidamente uma dependência automática de 03_ingestao_bronze_aneel, que deverá ser removida antes da criação. Nenhum salvamento ou execução da nova task ocorreu até este registro.

O caminho efetivo planejado para o downloader é /Workspace/Users/fabiofumio@gmail.com/HandsOn_Beta/scripts/aneel_validado_upload/02_baixar_arquivos_portais_aneel_validado.py. O caminho planejado para a Bronze validada é /Workspace/Users/fabiofumio@gmail.com/HandsOn_Beta/scripts/aneel_validado_upload/03_ingestao_bronze_aneel_validado.py.

As demais fontes e o Job completo permanecem sem execução nesta validação isolada.

## Configuração efetivamente persistida — 2026-09-08

A task de aquisição foi persistida como 02_baixar_arquivos_aneel, do tipo Python script, em Serverless/Environment Default, sem dependência, com o parâmetro ["--fontes", "ANEEL"], apontando para:

/Workspace/Users/fabiofumio@gmail.com/HandsOn_Beta/scripts/aneel_validado_upload/02_baixar_arquivos_portais_aneel_validado.py

A task de ingestão foi persistida como 03_ingestao_bronze_aneel_validado, do tipo Python script, em Serverless/Environment Default, com parâmetros vazios ([]), apontando para:

/Workspace/Users/fabiofumio@gmail.com/HandsOn_Beta/scripts/aneel_validado_upload/03_ingestao_bronze_aneel_validado.py

A dependência confirmada é 02_baixar_arquivos_aneel -> 03_ingestao_bronze_aneel_validado, com condição All succeeded. A task ANEEL original e as tasks de CCEE, ONS, IBGE e verificação de dependências permanecem fora desta cadeia validada. Nenhuma execução foi iniciada nesta etapa. O Databricks exibiu Success: Job updated após a persistência da task Bronze validada.

## Partial run ANEEL — em execução — 2026-09-08

Foi iniciado o partial run 283310221642181 com exatamente duas tasks selecionadas: 02_baixar_arquivos_aneel e 03_ingestao_bronze_aneel_validado. O Databricks confirmou as demais tasks como Disabled neste run, incluindo a task ANEEL original, IBGE, ONS, CCEE e a verificação de dependências.

A aquisição 02_baixar_arquivos_aneel concluiu com Succeeded em 54 segundos. A ingestão 03_ingestao_bronze_aneel_validado foi liberada pela dependência All succeeded e estava Running no último acompanhamento. O run ainda não deve ser considerado concluído até a Bronze terminar e as tabelas e o controle global serem validados em leitura.

Run individual da aquisição exibido pelo Databricks: 432128408012728. A task Bronze permanece vinculada ao arquivo /Workspace/Users/fabiofumio@gmail.com/HandsOn_Beta/scripts/aneel_validado_upload/03_ingestao_bronze_aneel_validado.py.

## Resultado final da validação isolada ANEEL — 2026-09-08

O partial run 283310221642181 foi concluído com sucesso. Foram executadas exclusivamente 02_baixar_arquivos_aneel e 03_ingestao_bronze_aneel_validado; no DAG do run, 00_verificar_dependencias_excel, a task ANEEL original, CCEE, ONS e IBGE apareceram como Disabled.

| Evidência | Resultado |
| --- | --- |
| Partial run | 283310221642181 — concluído com sucesso |
| Aquisição | 02_baixar_arquivos_aneel — Succeeded, 54 s |
| Ingestão Bronze | 03_ingestao_bronze_aneel_validado — Succeeded, 1m31s |
| Linhas do inventário | 6 |
| Arquivos elegíveis para importação | 3 |
| Arquivos elegíveis pela extensão tabular | 3 |
| Arquivos selecionados para ingestão | 3 |
| Tabelas de dados Bronze | 3 |
| Registros importados nas tabelas de dados | 13.913 |
| Linhas do dicionário | 65 |
| Erros de ingestão | 0 |

As cinco tabelas confirmadas em handson_beta.bronze_aneel foram aneel_bandeira_tarifaria_acionamento, aneel_bandeira_tarifaria_adicional, aneel_bandeira_tarifaria_conta_bandeira, dicionario_dados_aneel e lista_arquivos_aneel. As contagens das tabelas de dados foram, respectivamente, 141, 27 e 13.745 registros.

A consulta do controle global para fonte = 'ANEEL' retornou 9 registros INGESTAO_BRONZE / SUCESSO, 3 registros LISTAGEM_LANDING_ZONE / SUCESSO e 9 registros VALIDACAO_ARQUIVO / NAO_ELEGIVEL_EXTENSAO. Não houve status ERRO; os nove registros de extensão não elegível correspondem aos recursos não tabulares mantidos no inventário.

A validação Catalog foi realizada somente por consultas de leitura no Serverless Starter Warehouse. O Job completo permanece bloqueado, assim como a task ANEEL original, até eventual promoção posterior autorizada.